|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No.** | | | | | |
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:** REALIZAR SEGUIMIENTO PLATAFORMA IoT PLATAFORMA RISE. | | | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:**  NEIVA, 16 de agosto de 2024 | | **HORA INICIO:**  4:00pm | | **HORA FIN:**  5:00pm | |
| **LUGAR Y/O ENLACE:**  CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS | | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:**  CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS | | | |
| **AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**  **1.** Inicio de reunión.  **2**. Ajustes realizados.  3. Ajustes pendientes. | | | | | |
| **OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**  REALIZAR SEGUIMIENTO PLATAFORMA IoT PLATAFORMA RISE | | | | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | | | | |
| 1. **Inicio de reunión.**   Siendo las 5:00 p.m. se da inició a la reunión en la cual participan por parte de servicios tecnológicos los Ingenieros Edgar Eduardo Olarte Cruz, Yan Carlos Cerquera, los aprendices Juan Nicolás Escobar y Nicolás Cerquera Nieva, con el fin de verificar cuales son los avances realizados a la fecha y que se listan a continuación:   * Estructuración de la vista inicial del aplicativo: Se definieron un conjunto de elementos que forman parte de esta y el diseño que tendrá cada uno. * Cambios en los datos del usuario: Se quita apellido y agrega teléfono. * Estandarización de tablas a utilizar: Se realiza un diseño de tablas para tener un estándar que se use en cada lugar que sea necesario. * Aprobación o denegación de solicitudes para ser vendedor. * Mejora del apartado del perfil del usuario. * Comentarios y reseñas de cada producto. * Conexión con PayPal.  1. **Ajustes realizados.**   Se realiza la contextualización de los ajustes realizados del proyecto hasta la fecha por parte del aprendiz Nicolás Cerquera, se detallan los cambios realizados que se enlistan a continuación:  Estructuración de la vista inicial del aplicativo**:**  Se ha realizado una organización de los componentes:   * Hero: Es el banner con la imagen de fondo que aparece en la parte superior de dicha vista.      * Productos nuevos: Es un carrusel que muestra los últimos 12 productos añadidos a la plataforma. * Productos aleatorios: Es una sección en la cual aparecen hasta 8 productos de forma aleatoria. * Información del proyecto: Aquí aparecen algunos datos del proyecto, donde los usuarios podrán acceder a información concreta sobre el proyecto. * Participantes: En esta sección se muestra información sobre los participantes del proyecto.   Cambios en los datos del usuario:  Cuando el usuario se registraba, debía ingresar su nombre y apellido en apartados diferentes, esto se cambió, y en lugar de apellido se requiere el número de teléfono.    Estandarización de las tablas:  Se buscó un diseño sencillo pero útil para visualizar de manera agradable los datos en pantalla de manera organizada.  Aprobación o denegación de solicitudes para ser vendedor:  En el apartado del perfil existe un botón que permite solicitar el cambio de rol que por defecto es cliente a un rol de vendedor, con este el usuario puede publicar sus productos en el aplicativo.  Mejora del apartado del perfil del usuario:  Se definieron un total de dos tablas que pueden existir aquí, por un lado, al usuario común podrá visualizar las compras que ha realizado, mientras que el vendedor o el administrador puede visualizar tanto sus compras como las ventas que ha tenido.  Comentarios y reseñas de cada producto:  El usuario puede realizar una reseña del producto publicado según su experiencia con el mismo.  Conexión con PayPal:  Al contar con un sistema de pagos con PayPal, debe realizarse la integración de este y previa configuración para que el usuario pueda realizar las distintas transacciones. | | | | |
| CONCLUSIONES  Se realizan los ajustes de acuerdo a lo indicado. | | | | | |
| **ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS** | | | | | |
| **ACTIVIDAD /DECISIÓN** | **FECHA** | **RESPONSABLE** | | **FIRMA** | |
| Realizar reunión para ver el estado a la fecha de entrega. | 09-09-2024 | Servicios tecnológicos | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES** | | | | | |
| **NOMBRE** | | **DEPENDENCIA** | **FIRMA** | | |
| Eduardo Olarte Cruz | | Servicios tecnológicos |  | | |
| Yan Carlos Cerquera | | Servicios tecnológicos |  | | |
| Nicolás Cerquera Nieva | | Servicios tecnológicos |  | | |
| Juan Nicolás Escobar Sosa | | Servicios tecnológicos |  | | |