| ACTA No. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: REALIZAR SEGUIMIENTO PLATAFORMA IoT PLATAFORMA RISE. |  |  |  |  |  |
| CIUDAD Y FECHA: NEIVA, 16 de agosto de 2024 |  | HORA INICIO: 4:00pm |  | HORA FIN: 5:00pm |  |
| LUGAR Y/O ENLACE: CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS |  | DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS |  |  |  |
| AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Inicio de reunión. 2. Ajustes realizados. 3. Ajustes pendientes. |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: REALIZAR SEGUIMIENTO PLATAFORMA IoT PLATAFORMA RISE |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |  |  |  |
| - Inicio de reunión. Siendo las 5:00 p.m. se da inició a la reunión en la cual participan por parte de servicios tecnológicos los Ingenieros Edgar Eduardo Olarte Cruz, Yan Carlos Cerquera, los aprendices Juan Nicolás Escobar y Nicolás Cerquera Nieva, con el fin de verificar cuales son los avances realizados a la fecha y que se listan a continuación: - Estructuración de la vista inicial del aplicativo: Se definieron un conjunto de elementos que forman parte de esta y el diseño que tendrá cada uno. - Cambios en los datos del usuario: Se quita apellido y agrega teléfono. - Estandarización de tablas a utilizar: Se realiza un diseño de tablas para tener un estándar que se use en cada lugar que sea necesario. - Aprobación o denegación de solicitudes para ser vendedor. - Mejora del apartado del perfil del usuario. - Comentarios y reseñas de cada producto. - Conexión con PayPal. - Ajustes realizados. Se realiza la contextualización de los ajustes realizados del proyecto hasta la fecha por parte del aprendiz Nicolás Cerquera, se detallan los cambios realizados que se enlistan a continuación: Estructuración de la vista inicial del aplicativo: Se ha realizado una organización de los componentes: - Hero: Es el banner con la imagen de fondo que aparece en la parte superior de dicha vista. - Productos nuevos: Es un carrusel que muestra los últimos 12 productos añadidos a la plataforma. - Productos aleatorios: Es una sección en la cual aparecen hasta 8 productos de forma aleatoria. - Información del proyecto: Aquí aparecen algunos datos del proyecto, donde los usuarios podrán acceder a información concreta sobre el proyecto. - Participantes: En esta sección se muestra información sobre los participantes del proyecto. Cambios en los datos del usuario: Cuando el usuario se registraba, debía ingresar su nombre y apellido en apartados diferentes, esto se cambió, y en lugar de apellido se requiere el número de teléfono. Estandarización de las tablas: Se buscó un diseño sencillo pero útil para visualizar de manera agradable los datos en pantalla de manera organizada. Aprobación o denegación de solicitudes para ser vendedor: En el apartado del perfil existe un botón que permite solicitar el cambio de rol que por defecto es cliente a un rol de vendedor, con este el usuario puede publicar sus productos en el aplicativo. Mejora del apartado del perfil del usuario: Se definieron un total de dos tablas que pueden existir aquí, por un lado, al usuario común podrá visualizar las compras que ha realizado, mientras que el vendedor o el administrador puede visualizar tanto sus compras como las ventas que ha tenido. Comentarios y reseñas de cada producto: El usuario puede realizar una reseña del producto publicado según su experiencia con el mismo. Conexión con PayPal: Al contar con un sistema de pagos con PayPal, debe realizarse la integración de este y previa configuración para que el usuario pueda realizar las distintas transacciones. |  |  |  |  |
| CONCLUSIONES Se realizan los ajustes de acuerdo a lo indicado. |  |  |  |  |  |
| ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD /DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE |  | FIRMA |  |
| Realizar reunión para ver el estado a la fecha de entrega. | 09-09-2024 | Servicios tecnológicos |  |  |  |
| ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE |  | DEPENDENCIA | FIRMA |  |  |
| Eduardo Olarte Cruz |  | Servicios tecnológicos |  |  |  |
| Yan Carlos Cerquera |  | Servicios tecnológicos |  |  |  |
| Nicolás Cerquera Nieva |  | Servicios tecnológicos |  |  |  |
| Juan Nicolás Escobar Sosa |  | Servicios tecnológicos |  |  |  |